Studi Kasus 1 - Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless Cash) di Mobile Banking

Sebuah bank nasional ingin menambahkan fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu di aplikasi mobile banking. Nasabah membuat token/QR di aplikasi, lalu menarik tunai di ATM tanpa kartu.

Kendala & batasan

- Integrasi ke Core Banking & ATM bank.

- Keamanan: OTP/biometrik, masa berlaku token ≤ 5 menit, audit trail.

- Non-Fungsional: pembuatan token ≤ 3 detik pada puncak 500 TPS (transaction per second); error-handling jelas.

- Kepatuhan: pencatatan untuk audit & anti-fraud, privasi data.

Pertanyaan

- Susun komposisi tim Scrum dan tugasnya (PO, SM, Dev—FE/BE, QA, Sec/Compliance, DevOps).

- Tulis ≥ 8 user stories berformat As a … I want … so that … untuk fitur inti (buat token, verifikasi biometrik/OTP, lihat riwayat, pembatalan token, dsb.) + minimal 3 acceptance criteria untuk 2 user story terpenting.

- Bentuk Product Backlog (10–14 item) dan bagi ke 2 Sprint (2 minggu/ sprint) dalam tabel: Backlog Item, Estimasi (story point), Ketergantungan, Sprint. Sertakan Definition of Done ringkas.

- Jelaskan bagaimana Daily Stand-up meningkatkan komunikasi & transparansi. Beri 1 contoh impediment (mis. sertifikat mTLS expired) dan cara Anda mengeskalasinya. (4)

- Bagaimana pendekatan Agile membantu tim beradaptasi dengan perubahan dalam ruang lingkup proyek, misalnya perubahan requirement dari awalnya menggunakan kode token dan nominal tarik tunai, menjadi nomor HP + kode token.

Studi Kasus 2 – Onboarding Rekening Digital (e-KYC)

Bank ingin meningkatkan pembukaan rekening digital di aplikasi dengan menggunakan OCR e-KTP, liveness detection, verifikasi Dukcapil, tanda tangan elektronik, dan pembuatan rekening otomatis.

Kendala & batasan

- Alur bisnis end-to-end: input data → verifikasi identitas → persetujuan → pembukaan rekening → aktivasi.

- Kepatuhan: 2FA/OTP, consent, penyimpanan log persetujuan.

- UX: progres langkah, resume later, error copy jelas.

Pertanyaan

- Buat Activity Diagram alur “Buka Rekening Digital” dari registrasi hingga rekening aktif (sertakan percabangan: kondisi jika liveness gagal, data Dukcapil mismatch, retry).

- Buatlah minimal satu mockup tampilan utama dari alur yang dibuat di poin 1, lalu berikan penjelasan terkait mockup tersebut

Studi Kasus 3 – BI-FAST Transfer Terjadwal & OTP

Bank menambah fitur transfer antar bank via BI-FAST dengan opsi terjadwal (harian/mingguan) dan menggunakan OTP (one time password) saat penjadwalan & saat eksekusi transfer dengan nominal tertentu (nilai di atas threshold 10juta rupiah).

Kendala & batasan nyata:

- integrasi dengan BI-FAST

- Auth/OTP

- Core Banking

- Audit/Monitoring; notifikasi.

Pertanyaan

- Jelaskan setiap tahapan dan output yang dihasilkan, jika tim pengembangan perangkat lunak menggunakan Software Development Life Cycle (SDLC) untuk membangun fitur transfer antar bank via BI-FAST?

Studi Kasus 4 – Top Up E-Money Card via Mobile Banking

Bank ingin menambah fitur Top Up kartu e-money (saldo tersimpan di chip) lewat aplikasi mobile banking. Nasabah memilih nominal, bayar dari rekening, lalu update saldo ke kartu via NFC (tap kartu ke ponsel).

Batasan

- Nominal top up: Rp20.000–Rp1.000.000 (kelipatan Rp10.000).

- Masa berlaku sesi NFC 60 detik.

- Integrasi cukup ke Payment Service bank & Issuer e-money (dianggap 1 API).

- Logging dasar & push notification.

Pertanyaan

- Buat Use Case Diagram sederhana untuk aktor Nasabah dan Sistem Mobile Banking (use case minimal: pilih nominal, bayar, update saldo via NFC, lihat riwayat).

- Tulis ≥5 user story format As a … I want … so that … (contoh: pilih nominal, bayar, update NFC, gagal NFC → retry, lihat riwayat). Pilih 2 yang paling penting dan buat Acceptance Criteria singkat (Given/When/Then).

- Buat tabel backlog (8–10 item) berisi ID, Deskripsi, Estimasi (SP), Prioritas. Bagi ke 1 Sprint (2 minggu). Tambahkan DoD ringkas (mis. Unit testing ≥70%, happy path QA lulus, log transaksi tersimpan).

.

Studi Kasus 5 – Isi Pulsa & Paket Data via Mobile Banking

Bank ingin menambah menu isi pulsa/paket data ke semua operator. Aplikasi menampilkan denominasi, nasabah bayar dari rekening, bank meneruskan ke Aggregator Telco dan menunggu callback sukses/gagal. Jika gagal, sistem otomatis refund ke saldo nasabah.

Batasan

- Denominasi disediakan aggregator (10k–200k).

- SLA respons aggregator ≤ 15 detik; jika time-out → status pending dan diselesaikan via callback.

- Push notification + email.

- Rate limit 3 transaksi/menit per nasabah.

Pertanyaan

- Activity Diagram alur dasar: pilih operator → pilih nominal → bayar → request ke aggregator → (sukses/gagal/timeout) → notifikasi → (jika gagal) refund. Sertakan 1 percabangan timeout.

- Tulis min. 8 kebutuhan, pisah Fungsional (pilih operator, pilih nominal, bayar, terima callback, tampilkan status, refund otomatis) dan Non-Fungsional (SLA, rate limit, audit log sederhana, validasi MSISDN). (6)